## Slide 1: MagicTactil
TA5

## Slide 2: Présentation du projet
Plate-forme adaptable à tous les jeux de cartes ou jeux de plateaux.
Recherche de partenaire.
Notre produit :
  Jouer comme à la maison, mais en ligne.
  De multiples options en fonction du jeu.
Notes: Munchkin, Wakfu, Magic etc…

## Slide 3: Evènements clefs.
Couche Sociale implémentée.
Development du jeu de démo.
Promotion.
  Magasins parisiens
  Presence sur les réseaux sociaux (55 facebookfans en 1mois)
  Presentation d’une démo pour trouver un partenaire.

## Slide 4: Organisation du projet
Equipe Serveur
Equipe Windows
Equipe Android
Equipe Apple

## Slide 5: Serveur
  Modules:
    (Ancien) Friend: Search, Add, Remove, Blacklist.
    (Ancien) Game : room
    (Ancien) Game : Recuperation liste de cartes, Deck & cartes en travaux
    Game : Jeu en ligne
    Social : notification (refonte, ancien chat)
    (Futur) : Shop.

## Slide 6: Client : Windows & Windows Phone
  Modules:
    (Ancien)Friend: Add, Remove, black list
    (Ancien)Game: Room
    Friend: Chat
    Game: Plateau
    Futur: Shop

## Slide 7: Client : IOS
  Modules :
    Friend: Add, Remove, black list
    Game: plateau, creation de deck
    Futur : Shop

## Slide 8: Client : Android
  Modules:
    Friend: Add, Remove, black list
    Game: plateau, creation de deck
    Futur: shop

## Slide 9: Communication
  Facebook (+55 fans sur le dernier mois)
  Partenariats avec les magasins parisiens
    Parckage
    StarPlayers

## Slide 10: Avancement global
Dans les temps vis-à-vis du Gantt.
Notes: Relativement explicite

## Slide 11: Problèmes et solutions
Bugs avec le module chat & notification.
Nous avons besoin d’une démo pour approcher des clients.
Refonte et amélioration du module.
Mise de coté de certains module pour se concentrer sur le jeu.
Problèmes
Solutions

## Slide 12: Démonstration