## Slide 1: MagicTactil
TA5 FINAL

## Slide 2: Présentation du projet
Plate-forme adaptable a tout les jeux de cartes ou jeu de plateaux.
Recherche de partenaire.
Notre produit :
  Jouer comme a la maison, mais en ligne.
  De multiples options en fonction du jeu.
Notes: Munchkin, Wakfu, Magic etc…

## Slide 3: Evènements clefs.
Fin de la couche Sociale.
  Module de Chat et Notification en refonte.
Futures demarches aux Salons du jeu.
  Presentation d’une demo pour trouver un partenaire.

## Slide 4: Organisation du projet
Equipe Serveur
Equipe Windows
Equipe Android
Equipe Apple

## Slide 5: Serveur
  Modules:
    (Ancien) Event: Create, Get
    (Ancien) Friend: Search, Add, Remove, Blacklist.
    (Ancien) Game : room
    Game : Recuperation liste de cartes, Deck & cartes en travaux
    Social : notification (refonte, ancien chat)
    (Futur) : Game, Shop, Collection.

## Slide 6: Client : Windows & Windows Phone
  Modules:
    (Ancien)Event: Create, Modify, Sign in
    (Ancien)Friend: Add, Remove, black list
    Game: Room
    (Futur) Friend: Chat

## Slide 7: Client : IOS
  Modules :
    Event: Create, Modify, Sign in
    Friend: Add, Remove, black list
    Game : Room

## Slide 8: Client : Android
  Modules:
    Event: Create, Modify, Sign in
    Friend: Add, Remove, black list

## Slide 9: Communication
  Préparation pour le forum eip.
    Logo
    15 mots
    Power Point
    Affiche
    Flyer

## Slide 10: Avancement global
Dans les temps vis-à-vis du Gantt.
En avance sur le module jeu.
Notes: Relativement explicite

## Slide 11: Problèmes et solutions
Bugs avec le module chat & notification.
Nous avons besoin d’une démo pour approcher des clients.
Soucis Humain, emploi/recherche d’emploi
Refonte et amélioration du module.
Mise de coté de certains module pour se concentrer sur le jeu.
Problèmes
Solutions

## Slide 12: Démonstration