## Slide 1: Steering Commitee 2
30/05/2013
Magic Tactil

## Slide 2: Synthèse du travail effectué
Modules
Serveur
Clients
  Windows
  Android
  IOS

## Slide 3: Modules
Authentification
Profil
Events
Amis
Rooms

## Slide 4: Serveur
Serveur WCF (projet abandonné)
  Problèmes de compatibilité avec Android
Serveur ‘traditionnel’ (Epitech) C# (projet abandonné)
  Stabilité complexe, multi-db difficile
Server Ruby
  Développement très rapide
  Multi-db très facile

## Slide 5: Clients
Windows
  Modules implémentés : Auth, Profil, Event, Friend
  Module a implementer : Room
Android
  Modules implémentés : Auth, Profil, Event, Friend
  Module a implementer : Room
IOS (Projet optionnel)
  Modules implémentés : Auth, Profil, Event
  Module a implementer : Friend, Room

## Slide 6: Problèmes humains et techniques
Membre fantôme
  Remy était supposé travailler sur la partie Android. Benjamin s’en sors bien.
Changement technologique
  Cote serveur, nous n’utilisons plus C# mais Ruby.
Période d’examens
  Pas tous a 100% sur le projet pendant une longue période.
Client Windows Phone (Optionnel)
  Ali est en difficulté.

## Slide 7: Documentation
Fait régulièrement.
Les documents et l’utilisation d’Asana permettent une rétrospective de la progression du projet.
Suite au changement de serveur, les document AA et CDC doivent être modifiés.

## Slide 8: Promotion
Solutions pour la création du Site Web
  Mettre un membre sur cette tache unique (manque déjà d’effectif)
  Recrutement d’un nouveau membre, Pourquoi pas Remy?
Autres
  Présence sur les évènements lies au jeu.
  Prise de contact avec le corps arbitral de Wizard.
  Email brand manager France et Europe de Wizard of the Coast

## Slide 9: Modifications de planning.
La partie serveur est un peu en avance.

## Slide 10: Modifications du CDC.
Choix technologiques du nouveau serveur.
Aucun impact au niveau des clients.

## Slide 11: Reste a faire.
Module discussion
  Chat, mp.
API cartes (gros travail)
  Le serveur l’utiliserait pour générer des boosters.
  Les clients l’utiliserait pour récupérer les images des cartes.
Module de collection
  Consulter ses cartes.
  Construire des decks.
Module de boutique
  Acheter des cartes, boosters.
Module de jeu